Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Hayashi Ha Online |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Bases de datos, Arquitectura de software, Gestión de proyectos, Servicios web |
| Competencias | Analizar procesos y proponer soluciones tecnológicas según los requerimientos de una organización. Crear aplicaciones aplicando técnicas de desarrollo sistemático. Construir modelos de datos escalables que soporten las necesidades del sistema. Programar consultas para manipular información de forma segura y eficiente. Planificar y gestionar proyectos informáticos para apoyar la toma de decisiones. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - El proyecto Hayashi Ha Online se desarrolló para resolver una problemática real de la escuela de karate Hayashi Ha Shito Ryu Kai, ubicada en la comuna de Maipú (Región Metropolitana, Chile). La institución realizaba sus procesos administrativos de forma manual: registro de alumnos, control de pagos, seguimiento de matrículas y comunicación con apoderados, lo que generaba lentitud, errores en la información y dificultades para mantener un control actualizado. - Este proyecto es altamente relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, ya que aborda procesos típicos de digitalización en pymes, academias y centros deportivos, permitiendo optimizar la gestión interna mediante herramientas web. - La solución impacta directamente a: - Administrativos del dojo - Apoderados de alumnos menores de edad - Estudiantes jóvenes y adultos - Profesores y responsables de la academia - El aporte de valor del proyecto fue la creación de una plataforma web dinámica que permite automatizar tareas críticas, mejorar el control financiero de la escuela, facilitar la comunicación y centralizar la información en un único sistema seguro. Esto representa un caso real de transformación digital que tiene impacto social, organizacional y formativo. |
| 2. Objetivos | - Desarrollar una plataforma web que optimice la gestión de alumnos, pagos y matrículas de la escuela Hayashi Ha Online, mejorando la comunicación entre la institución, los apoderados y los estudiantes. - Objetivos Específicos - Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la escuela. - Diseñar un modelo de base de datos escalable que soporte alumnos, apoderados, pagos y matrículas. - Implementar un sistema de registro y autenticación con roles diferenciados. - Desarrollar los módulos de pagos, matrículas y notificaciones automáticas. - Crear reportes administrativos para visualizar estados de pago y periodos. - Realizar pruebas funcionales para asegurar la calidad y seguridad del sistema. |
| 3. Metodología | - La metodología utilizada fue Scrum, debido a su pertinencia para proyectos que requieren entregas iterativas y retroalimentación constante. Esta metodología permitió organizar el desarrollo en sprints semanales, donde cada avance era revisado y validado con el docente guía. - Fases ejecutadas - Levantamiento de requerimientos: Entrevistas con la escuela, análisis de procesos actuales y documentación. - Diseño del sistema: Modelo ER, arquitectura MVC y mockups de interfaz. - Desarrollo iterativo (Backend y Frontend): Implementación en PHP, MySQL, Bootstrap y JavaScript. - Integración y pruebas: Pruebas unitarias, funcionales y con usuarios internos del dojo. - Notificaciones y reportes: Configuración de PHPMailer y consultas SQL avanzadas. - Documentación final: Manual técnico, usuario y documentación del proyecto. - La metodología fue pertinente porque permitió mantener control sobre los avances, adaptarse a cambios imprevistos y asegurar la calidad del sistema mediante iteraciones continuas. |
| 4. Desarrollo | 4.1 Etapas del Proyecto - Análisis inicial de procesos actuales del dojo. - Diseño de la base de datos normalizada. - Desarrollo del módulo de registro y autenticación. - Construcción del módulo de pagos, matrículas y control financiero. - Implementación de notificaciones automáticas. - Diseño de interfaz utilizando Bootstrap y pruebas de usabilidad. - Integración completa y pruebas finales. - Elaboración de documentación técnica y reporte final. 4.2 Facilitadores del proyecto - Comunicación constante entre los integrantes del equipo. - Uso de herramientas como Trello y GitHub para coordinar tareas. - Apoyo del docente guía para resolver dudas técnicas. - División clara de roles: backend (Yerko Gómez) y frontend/pruebas (Nicolás Dendal). 4.3 Dificultades enfrentadas - Incompatibilidad inicial entre versiones de PHP y librerías externas. - Retrasos en la integración entre frontend y backend. - Problemas de validación en algunos formularios durante pruebas. - Ajustes necesarios en el módulo de reportes para mejorar la visualización. 4.4 Ajustes realizados - Se extendió una semana el desarrollo backend para mejorar la integración. - Se amplió una semana el periodo de pruebas para asegurar estabilidad. - Se reorganizó el orden de ciertas tareas del sprint para facilitar avances. - Se optimizaron consultas SQL para mejorar tiempos de carga. Estos ajustes permitieron mantener la calidad del sistema sin afectar los plazos globales del proyecto. |
| 5. Evidencias | 5. Evidencias - Las principales evidencias del proyecto incluyen: - Prototipo funcional del sistema web. - Base de datos relacional completamente operativa. - Capturas de pantallas de los módulos desarrollados. - Código fuente en GitHub con historial de commits. - Reportes de pruebas funcionales y lista de casos de prueba. - Documentación técnica del proyecto. - Estas evidencias demuestran el desarrollo progresivo del software, su funcionamiento y su grado de finalización. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El Proyecto APT permitió profundizar en áreas clave de la Ingeniería en Informática, como el desarrollo web, el diseño de bases de datos y la gestión ágil de proyectos. Gracias a este trabajo, comprendí mejor mis intereses profesionales, especialmente en el área de desarrollo web full stack, arquitectura de software y gestión de proyectos informáticos. Mis intereses se mantienen alineados con los planteados al inicio del semestre, pero ahora con mayor claridad respecto a los roles y tecnologías en los que deseo especializarme. Proyecciones laborales A partir de este proyecto, me gustaría seguir profundizando en: - Desarrollo backend en PHP y frameworks modernos. - Arquitectura web basada en MVC y patrones avanzados. - Gestión de proyectos siguiendo metodologías ágiles. Me proyecto trabajando en áreas vinculadas al desarrollo web, automatización de procesos y diseño de soluciones tecnológicas para instituciones educativas y organizaciones pequeñas o medianas. |